## Slide 1: SlimeBreak
슬라임 깨부시기
2015180048 김홍일

## Slide 2
게임 컨셉
개발 범위
개발 계획 대비 현재 진행 상황
01
02
03
SlimeBreak
04
05
Github Commits
게임 실행

## Slide 3: 게임 컨셉
S
L
I
M
E
B
R
E
A
K
게임 컨셉 / 개발 범위 / 개발 계획 대비 현재 진행 상황 / Git Commits / 게임 실행
SlimeBreak
마을로 침공하는 슬라임을 깨부셔라!!!
로 영웅을 움직이고!
로 조준해서!
을 깨부시자!

## Slide 4: 개발 범위
S
L
I
M
E
B
R
E
A
K
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 8방향(좌우상하, 대각선 4방향) 마우스 방향에 맞추어 처리 마우스로 사격, 마우스 방향으로 총알 발사 | 마우스 방향에 따른 캐릭터 무기 8방향 회전
캐릭터 기술 | 왼쪽 마우스 버튼 클릭시 총알 발사 | 오른쪽 마우스 버튼 클릭시 폭탄 던지기
적 / 맵 | 슬라임 종류 1개 스테이지 종류 1개 | 슬라임에 색깔을 사용한 구분을 두어 죽으면 하위 슬라임으로 분할
적 AI | 마을을 향해 최소 경로로 돌진한다. | 최소 경로로 돌진하면서 이리저리 랜덤하게 뛴다.
난이도 | 시간 증가 시 슬라임 리스폰 확률, 체력 및 이동속도 증가 | 시간 증가시 다양한 상위 레벨의 슬라임 추가
게임 기능 | 마을 피격시 마을 체력 감소 슬라임 제거마다 점수 획득, 1초당 1점 획득 레벨 증가시 슬라임 능력치 증가 | 슬라임 총알 피격시 뒤로 밀리는 넉백효과 슬라임 제거시 일정 확률로 골드 드랍 골드를 이용한 타워 설치
사운드 | 대기방 배경음, 전투 배경음, 사격, 캐릭터 걷는 소리, 총알 피격 소리, 슬라임 터지는 소리 | 
애니메이션 | 사격, 캐릭터 이동, 슬라임 이동, 슬라임 터지기 등 약 5종 이상 | 미사일 투하, 수류탄 등 다양한 모션 추가
게임 컨셉 / 개발 범위 / 개발 계획 대비 현재 진행 상황 / Git Commits / 게임 실행

## Slide 5: 개발 계획 대비 현재 상황
S
L
I
M
E
B
R
E
A
K
1주차 | 자료 수집 | 리소스(이미지, 사운드) 수집
2주차 | 캐릭터 오브젝트, 사용자 입력 처리 | 마우스 방향에 따른 8방향 이미지 처리 키보드를 이용한 이동과 이동 애니메이션 구현 마우스 방향에 따른 캐릭터 무기 360도 회전
3주차 | 대기방, 랭킹 | 대기방 씬의 UI 구현 파일 입출력을 통한 랭킹 시스템 구현
4주차 | 마을 오브젝트, 슬라임 오브젝트, AI | 시간의 흐름에 따른 슬라임 레벨 디자인 마을을 향해 뛰어가는 슬라임 AI 구현
5주차 | 총알 오브젝트, 충돌처리 | 마우스 커서 방향을 향해 날아가는 총알 오브젝트 구현 슬라임과 총알의 충돌 처리 -> 슬라임 체력 감소 구현 슬라임과 마을의 충돌 처리 슬라임 죽을시 폭발하는 애니메이션 구현
6주차 | 맵, 세부 UI, 랭킹 | 전투 씬에서의 맵, 마을 체력, 총알 갯수, 점수 판등의 기능 구현 및 UI 추가 게임 종료시 점수 랭킹 비교를 통한 입력 씬 구현(파일 입출력)
7주차 | 세부 사항, 추가범위 구현 | 각 상황에 맞는 사운드 추가 추가 범위 구현(넉백 효과, 타워 설치)
8주차 | 마무리 | 최종 점검
게임 컨셉 / 개발 범위 / 개발 계획 대비 현재 진행 상황 / Git Commits / 게임 실행

## Slide 6: Git Commits
S
L
I
M
E
B
R
E
A
K
게임 컨셉 / 개발 범위 / 개발 계획 대비 현재 진행 상황 / Git Commits / 게임 실행

## Slide 7: 감사합니다.
S
L
I
M
E
B
R
E
A
K
게임 컨셉 / 개발 범위 / 개발 계획 대비 현재 진행 상황 / Git Commits / 게임 실행